# PEMERINTAH  PROVINSI  JAWA TENGAH

## DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

## Jl. Ki Mangunsarkoro Nomor 12 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8419956,

## Faksimille 024-8419959 http ://www.disporapar.jatengprov.go.id

## Surat Elektronik disporapar@jatengprov.go.id

# Kerangka Acuan Kerja

# (KAK)

KEGIATAN :

PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

PEKERJAAN :

PENATAAN ASET PARIWISATA MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI GOA SEPLAWAN

KAB. PURWOREJO

LOKASI :

GOA SEPLAWAN KABUPATEN PURWOREJO

TAHUN ANGGARAN :

2019

KERANGKA ACUAN KERJA( KAK )

PENATAAN ASSET PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DI GOA SEPLAWAN KAB. PURWOREJO

A. PENDAHULUAN

1.  Umum

- Paket Pekerjaan Penataan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo adalah perencanaan Penataan dalam rangka pembangunan  sarana  dan prasarana fisik bangunan di Kawasan rekreasi Goa Seplawan, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu menciptakan  sebuah fasilitas rekreasi yang nyaman dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara Nasional.

- Setiap  bangunan  maupun  sarana  prasarana  lainnya  harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi ruang/ bangunannya,  handal dan dapat sebagai acuan bagi bangunan sejenis dan lingkungannya.

- Setiap  bangunan  maupun  sarana  prasarana  lainnya  harus direncanakan dan dirancang dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi criteria teknis yang layak dari segi mutu, biaya, waktu dan kriteria administrasi.

- Pemberi  jasa  perencanaan  untuk  bangunan  dan  prasarana lingkungannya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga  mampu menghasilkan  karya  perencanaan  teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.

- Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan proyek.

2. Dasar Pelaksanaan.

a.  Undang-Undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan   Pemerintah No. 20/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- Undang undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )

- Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara  Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 )

- Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )

- Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah              ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438 )

- Undang undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan        ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966 )

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua Atas Undang undang N0mor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah    ( lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 )

- Undang undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767 )

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana Pertimbangan ( Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 )

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah        ( Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Noor 140 tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578 )

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2001 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025      (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5262)

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423 )

- Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang /jasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadan barang/jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20`15 Nomor 334) Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 20 )

- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 Tentang rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 ( lembaran Kerja Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137 )

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 perubahan atas Peraturan presiden nomor 123 Tahun 2106 tentang Petunjuk Tehnis dana Alokasi Khusus Fisik

r. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 504

s. Peraturan Menteri Pariwista Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pariwisata ( Berita Negara republic Indonesia tahun 2015  Nomor 545 )

t. Perturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 903 )

u. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( Berita Negara republic Indonesia tahun 2015 Nomor 1088

v. Peraturan Menteri Pariwisata no 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan dana Alokasi fisik bidang Pariwisata

w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 12 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

x. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomer 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

y. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 tahun 2017 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018

z. Peraturan Gubernur jawa Tengah Nomor 56 tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi harga Pengadaan barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

3. Maksud danTujuan

- Kerangka  Acuan  Kerja  (KAK)  ini  merupakan  petunjuk  bagi Kontraktor pelaksana yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas perencanaan.

- Maksud dari pelaksanaan pekerjaan Penataan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo ini sesuai dengan apa yang telah direncanakan dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.

- Tujuan dari pelaksanaan pekerjaan Penataan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap para wisatawan  sebagai daya dukung di Daya tarik Wisata .

4. Latar Belakang

- Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan bagian dari lingkup kegiatan di  Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2019.

- Lokasi yang akan di bangun adalah lanjutan dari pekerjaan tahun 2017 yang masih butuh penyelesaian terkait dengan akses pendestrian menuju titik lokasi trend selfi gardu pandang  dengan existing yang perlu di fungsikan semestinya, maka untuk itu perlu adanya pembangunan baru dan untuk itu dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar dilakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta sesuai dengan ketentuan teknis pengadaaan bangunan asset Pemerintah sehingga prosesnya dapat berlangsung dengan arah yang benar. Pada tahap pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu Kontraktor pelaksana pekerjaan. Kontraktor Pelaksana akan melakukan pelaksanaan pekerjaan fisik yang menyangkut beberapa aspek mutu, volume, waktu dan biaya. Disamping itu juga bertanggung jawab atas semua kegiatan selama pelaksanaan berlangsung. Secara kontraktual, Kontraktor Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran. Namun dalam kegiatan operasional, Kontraktor Pelaksana akan mendapat bantuan bimbingan untuk menentukan arah pekerjaan Pelaksanaan Fisik dari Pejabat Pembuat Komitmen

5. LingkupProyek

- Nama Paket Pekerjaan adalah: Penataan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo

b.  Lingkup Pekerjaan adalah:

1)	Penataan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo yang meliputi :

| A | Pekerjaan Jalan Pedestrian |
| --- | --- |
| B | Pekerjaan Panggung Kesenian |
| C | Pekerjaan Ornamen & Taman |

- Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana adalah membangun hasil desain dari perencanaan dari awal Pelaksanaan sampai pekerjaan 100% serta masa pemeliharaan selama 180 hari kalender.

- SUMBER PENDANAAN

    - BiayaKontraktor Pelaksana.

Kegiatan ini dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019  APBD Provinsi Jawa Tengah Untuk Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

| Program | : | Pengembangan Kawasan Pariwisata |
| --- | --- | --- |
| Kegiatan | : | Pengembangan Potensi Keunikan Lokal masyarakat dan Alam Menjadi Atraksi Wisata |

Besar biaya  pekerjaan Kontraktor Pelaksana diatur mengikuti pedoman dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tanggal 27  Desember 2007, Tentang  Pedoman  Teknis   Pembangunan  Bangunan  Gedung Negara yaitu:

  - Biaya pelaksanaan dibebankan pada biaya untuk komponen kegiatan yang bersangkutan;

  - Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Pelaksanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata  pada Paket Penataan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo Pagu pelaksanaan pekerjaan   ini   adalah   sebesar   Rp.1.709.910.400,-

    - Biaya pekerjaan kontraktor pelaksana dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku, dan sesuai surat perjanjian kontrak

    - Waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan

- KELUARAN

Keluaran yang diminta dari Kontraktor Pelaksana pada penugasan ini adalah :

- Melaksanakan pekerjaan pembangunan yang menyangkut kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga dicapai wujud akhir bangunan dan kelengkapannya yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan serta penyelesaian kelengkapan pembangunan.

- Dokumen yang dihasilkan selama proses pelaksanaan yang terdiri dari :

- Metode Pelaksanaan Program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pelaksanaan pekerjaan.

- Melakukan control terhadap kondisi eksisting di lapangan.

- Mengajukan Shop Drawing pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

- Membuat Laporan harian berisikan keterangan tentang :

- Tenaga kerja.

- Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak.

- Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan.

- Kegiatan per-kornponen pekerjaan yang diselenggarakan.

- Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan.

- Kejadian-kejadian yang berakibat menghambat pelaksanaan.

- Membuat Laporan mingguan,  sebagai resume laporan harian (kemajuan pekerjaan, tenaga dan hari kerja), Laporan Bulanan;

- Mengajukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termijn;

- Surat Perintah Perubahan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah dan Kurang  (jika ada tambahan atau perubahan pekerjaan);

- Membuat Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan;

- Membuat Berita Acara Pemyataan Selesainya Pekerjaan;

- Membuat Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (as built drawing);

- Membuat Time schedule/S curve untuk pelaksanaan pekerjaan

- SISTEM PELAPORAN

Setiap jenis laporan harus disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, untuk dibahas guna mendapatkan persetujuan. Sesuai dengan lingkup pekerjaan, maka jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan dan jenis laporan yang harus diserahkan kepada Konsultan Pengawas adalah :

- LAPORAN HARIAN Laporan Harian ini harus dibuat Kontraktor Pelaksana pekerjaan terhitung setelah SPMK ditandatangani (dimulainya pekerjaan fisik) sebanyak 6 eksemplar dan berisi antara lain :

- Buku Harian yang memuat semua kejadian, perintah atau petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawas/Direksi,  yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.

- Laporan harian berisikan keterangan tentang :

- Tenaga kerja

- Bahan bangunan yang didatangkan, diterima atau tidak

- Peralatan yang berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan;

- Kegiatan  per-komponen pekerjaan yang diselenggarakan;

- Waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan;

- Gambaran/penjelasan secara garis besar kondisi lokasi proyek.

- Monitor masalah teknis di lapangan;

- Permasalahan non teknis yang dihadapi;

- Pemeriksaan Gambar Kerja;

- Foto-foto Kemajuan Pekerjaan dibuat secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan;

PRODUKSI DALAM NEGERI Pelaksana Pekerjaan/Kontraktor harus mengutamakan pengunaan produksi dalam negeri. Produksi luar negeri boleh dipakai atau digunakan selama produksi dalam negeri tidak dapat digunakan.

- PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN Untuk pelaksanaan Penataan Asset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Kabupaten Purworejo didalam perhitungan volume berpedoman kepada peraturan yang berlaku, antara lain : Regulasi-Regulasi Nasional maupun Internasional yang mengatur tentang peraturan yang disyaratkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

- ALIH PENGETAHUAN Jika diperlukan, Penyedia jasa Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk meyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil kegiatan / satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran

SPESIFIKASI TEKNIS

SYARAT-SYARAT UMUM

- U M U M Untuk dapat memahami dengan sebaik-baiknya seluruh seluk beluk pekerjaan ini, kontraktor diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh gambar pelaksanaan beserta uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan seperti yang akan diuraikan di dalam buku ini. Bila terdapat ketidak jelasan dan/atau perbedaan-perbedaan dalam gambar dan uraian ini, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepadaPerencana/Konsultan Pengawas untuk mendapatkan penyelesaian.

- LINGKUP PEKERJAAN Penyediaan tenaga kerja, bahan-bahan dan alat-alat kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan ini serta mengamankan, mengawasi dan memelihara bahan-bahan, alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan dapat selesai dengan sempurna.

- SARANA KERJA Kontraktor wajib memasukkan jadwal kerja, identifikasi dari tempat kerja, nama, jabatan dan keahlian masing-masing anggota pelaksana pekerjaan, serta inventarisasi peralatan yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini. Kontraktor wajib menyediakan tempat penyimpanan bahan/material ditapak yang aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain. Semua sarana yang digunakan harus benar-benar baik dan memenuhi persyaratan kerja, sehingga kelancaran dan memudahkan kerja di tapak dapat tercapai.

- GAMBAR-GAMBAR DOKUMEN

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau pertentangan dalam gambar-gambar yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan ditapak, Kontraktor diwajibkan melaporkan hal tersebut kepada Perencana/Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu dengan Perencana. Ketentuan tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh Kontraktor untuk memperpanjang waktu pelaksanaan.

- Semua ukuran yang tertera dalam gambar adalah ukuran jadi, dalam keadaan selesai/terpasang.

- Mengingat masalah ukuran ini sangat penting, Kontraktor diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti peil-peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang dan lain-lainnya sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum dicantumkan dalam gambar Kontraktor wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikkan pegangan setelah berunding terlebih dahulu dengan Perencana.

- Kontraktor tidak dibenarkan mengubah dan atau mengganti ukuran-ukuran yang tercantum di dalam gambar pelaksanaan tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan ada menjadi tanggung jawab Kontraktor baik dari segi biaya maupun waktu.

- Kontraktor harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala gambar-gambar, spesifikasi teknis, addendum, berita-berita perubahan dan gambar-gambar pelaksanaan yang telah disetujui ditempat pekerjaan. Dokumen-dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas dan Direksi setiap saat sampai dengan serah terima kesatu. Setelah serah terima kesatu, dokumen-dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh PemberiTugas.

KRITERIA

- KriteriaUmum

- Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana seperti yang  dimaksud  pada  KAK  harus   memperhatikan  kriteria  umum bangunan disesuaikan berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu:

- Persyaratan Peruntukan dan Intensitas:

- Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

- Menjamin keselamatan pengguna, masyarakat dan lingkungan.

- Persyaratan Arsitektur dan Lingkungan:

- Menjamin terwujudnya tata ruang yang dapat memberikan keseimbangan dan keserasian terhadap lingkungannya.

- Menjamin  bangunan  gedung  dibangun  dan  dimanfaatkan dengan baik tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan.

- Persyaratan Struktur Bangunan:

- Menjamin  terwujudnya  bangunan  yang  dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.

- Menjaminkeselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atau luka   yang  disebabkan   oleh  kegagalan  arsitektur bangunan,

- Menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakan benda yang disebabkan oleh perilaku struktur,

- Menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yang disebabkan olehkegagalan struktur.

- Persyaratan Ketahanan Terhadap Kebakaran:

- Menjamin  terwujudnya  bangunan  yang  dapat mendukung beban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia.

- Menjamin  terwujudnya  bangunan  gedung  yang  dibangun sedemikian rupa, secaras truktur stabil selama kebakaran sehingga:

- Cukup waktu bag ipenghuni melakukan evakuasi secara aman.

- Cukup   waktu   bagi   pasukan   pemadam   kebakaran memasuki lokasi untuk memadamkan api.

- Dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.

- Persyaratan Instalasi Listrik dan Komunikasi :

- Menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup aman dalam menunjang terselenggaranya.

- Menjami ntersedianya sarana komunikasi yang memadai dalam menunjang terselenggaranya kegiatan didalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

- Persyaratan ventilasi dan pengkondisian udara :

- Menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

- Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.

- Persyaratan Pencahayaan:

- Menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baik  alam maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatan dalam bangunan sesuai dengan fungsinya.

- Menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tata ruang udara secara baik.

- Kriteria Khusus

- Kriteria khusus dimaksudkan untuk memberikan syarat-syarat yang khusus, spesifik berkaitan dengan bangunan prasarana lingkungan yang akan dikerjakan, baik dari segi fungsi khusus bangunan tersebut dan segi teknis lainnya:

- Kesatuan  pelaksanaan interior  dengan  lingkungan  yang  ada disekitar, seperti dalam rangka implementasi penataan tata ruangan dan lingkungan.

- Tata Ruangan yang akan direncanakan berada pada bangunan yang sudah ada, diupayakan dalam pekerjaan ini semaksimal mungkin menyesuaikan modul dan prasarana pendukung bangunan yang ada.

AZAS-AZAS

- Selain dari criteria diatas, dalam melaksanakan tugasnya Kontraktor  Pelaksana hendaknya memperhatikan azas-azas bangunan gedung negara sebagai berikut:

- Tata ruangan dalam Bangunan gedung Negara hendaknya fungsional, efisien, menarik tetapi tidak berlebihan.

- Kreatifitas disain hendaknya tidak ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara fungsi teknik dan fungsisosial, terutama sebagai bangunan pelayanan kepada masyarakat.

- Dengan batasan tidak mengganggu produktifitas kerja, biaya investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang  umurnya, hendaknya diusahakan serendah mungkin.

- Desain hendaknya dibuat sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan fisik dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat dimanfaatkan secepatnya.

- Bangunan  Pemerintah  hendaknya  dapat  meningkatkan  kualitas lingkungan, dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.

MASUKAN INFORMASI

- Untuk melaksanakan tugasnya Kontraktor pelaksana harus mencari informasi yang dibutuhkan selain dari informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.

- Kontraktor Pelaksana harus memeriksa kebenaran informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal  dari pemberi Tugas, maupun yang dicari sendiri.

- Kesalahan/kelalaian pekerjaan pelaksanaan sebagai akibat dari kesalahan informasi  menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana.

TENAGA

- Untuk melaksanakan tujuannya, Kontraktor  Pelaksana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan proyek, baik ditinjau dari segi lingkup proyek maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

- Tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan pelaksanaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

Spesifikasi Teknis Personil Ahli dan Terampil

| No | Jabatan | Jml | Pendidikan | SKA/SKT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site Manager | 1 | S1 T. Arsitektur (Pengalaman min. 5 tahun) | SKA Arsitek Landscape (101) |
| 2 | Pelaksana Sipil | 1 | Min. DIII T. sipil/arsitek (Pengalaman min. 3 tahun) | Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung |
| 3. | Administrasi Proyek dan Logistik | 1 | STM/SMK/SMU Pengalaman 2 th |  |

Spesifikasi Teknis Personil Tetap memiliki tenaga tetap ber SKT Pelaksana Bangunan Gedung dibuktikan dengan bukti setor pajak pph 21 dan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mencantumkan  nama jelas dan nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta tender

| No | Jml | Pendidikan | SKA/SKT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Min. DIII T. sipil/arsitek (Pengalaman min. 3 tahun) | Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung |

Surat Dukungan Untuk pekerjaan Replika Patung Shiwa dan Parwati dilengkapi surat dukungan sanggar seni yang mempunyai Akte/Ijin Pendirian Sanggar Seni

- PROGRAM KERJA

Kontraktor  Pelaksana harus segera menyusun program kerja minimal meliputi:

- Jadwal kegiatan secara terperinci

- Alokasi tenaga yang lengkap dengan tingkat keahliannya maupun jumlah tenaga yang diusulkan Kontraktor  Pelaksana untuk melaksanakan tugas perencanaan, serta harus mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas.

- Konsep penanganan pekerjaan perencanaan.

- Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Kontraktor  Pelaksana dan mendapatkan pandangan/pertimbangan teknis dari Pemberi Tugas.

- P E N U T U P

- Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK)  ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lainyang dibutuhkan.

- Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Pemberi Tugas.

| PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ir. PRAMBUDI TRAJU TRISNO, MM. Msi NIP. 19630711 199302 1 002 |  |  |  |  |  |